### ACTA DE REUNIÓN

|  |  |
| --- | --- |
| **PROYECTO: RQ2018-1147 FO Oficina OV - Homologación de campos Registro Individual: Reporte de Incidencia** | |
| **Cliente:** | Positiva Seguros |
| **Lugar:** | Piso 13 – Edificio Principal Francisco Masías |
| **Convocado por:** | Positiva – Eduardo Cabrera |
| **Fecha de Reunión:** | Fecha: 28/12/2018 |
| **Hora:** | 04:00pm |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTICIPANTES** | | | | |
| **Nombre** | | **Puesto** | **Empresa** | **Asistió** |
| Marks Ballasco | MB | Calidad | MDP | Si |
| Adolfo Gonzales | AG | Calidad | MDP | Si |
| Miguel Rojas | MR | Analista Programador | Materia Gris | Si |
| Rolando Tito | RT | Director de Proyectos | Materia Gris | Si |

|  |
| --- |
| **AGENDA** |
| 1.- Entendimiento del Análisis Funcional deL RQ2018-1147 FO Oficina OV - Homologación de campos Registro Individual: Reporte de Incidencia. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PUNTOS TRATADOS | | | | | |
| **N°** | Actividad | Clasificación | Responsable | Fecha entrega | Estado |
|  | | | | | |
| 01 | Se revisó las observaciones reportadas por parte de calidad. |  | MR | 28/12/2018 | Levantado |
| 02 | Se revisó las validaciones consideradas por parte del WSCentralizado. |  | MR | 28/12/2018 | Levantado |
| 03 | Se revisó la opción de crear cliente desde el menú principal. |  | MR | 28/12/2018 | Levantado |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACUERDOS | | | | | |
| N° | Actividad | Clasificación | Responsable | Fecha de Compromiso | Estado |
| 01 | Se corroboraron las observaciones. | Acuerdo | MR | 28/12/2018 | Finalizado |
| 02 | Revisar con el analista de aplicaciones de Positiva las validaciones reportadas por parte del WSCentralizado. | Acuerdo | MR | 02/01/2019 | Pendiente |
| 03 | Se confirmó que la opción indicada está deshabilitada en producción. | Acuerdo | MR | 28/12/2018 | Finalizado |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROXIMA REUNIÓN** | |
| **Fecha y Hora:** | No Aplica. |
| **Responsable:** | No Aplica. |

**ELABORADO POR:** Materia Gris

**NOTA:** En caso de no tener respuesta en 48 horas, el contenido de este documento se dará por aceptado.